РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЈАГОДИНА

ГРАДСКА УПРАВА

БРОЈ: 404-76/13-10

ДАТУМ: 20.09.2013. године

ЈАГОДИНА

______________________________

ПРЕДМЕТ: Појашњење тендерске документације 3

   Дана 20.09.2013. године мејлом је потенцијални понуђач упутио захтев за појашњење тендерске документације за ЈН број: 47/2013 - Израда геотермалне истражне бушотине (бунара) у циљу изналажења, каптирања и експлоатације термалних подземних вода на локалитету „Аква парк“ у Јагодини. 
          
    У складу са чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12) постављена су следећа питања:
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]Одговори на питања:

1. Усваја се наведена примедба и на страни 36. Конкурсне документације у 
члану 11. Модела Уговора, став 8. речи „у тренутку закључења уговора“ мењају се и гласе „најкасније 7 дана од дана закључења уговора“
2. и   3. У вези наведених питања који се односе на рок завршетка  радова и 
примопредаје радова и ради бољег разјашњења истих мењају се :
· Образац бр.16 Понуда

· Члан 5. Модела Уговора

· Члан 11.Модела Уговора

3. Коначни рок за завршетак уговорених радова подразумева рок за израду 
истражне бушотине (бунара) + рок за израду Елабората о резервама подземних вода.

· Примопредаја радова за истражну бушотину (бунар), извршиће се по 
завршетку бушотине (бунара), накасније у року од 10 дана по предаји извештаја о изведеним радовима.

· Примопредаја радова за израду Елабората о резервама подземних вода, 
извршиће се најкасније 10 дана по предаји Елабората, тако да се тај дан може сматрати и коначном примопредајом свих уговорених радова.

· Рок важности банкарских гаранција за добро извршење посла почиње 
да тече од дана увођења у посао (члан 5. став 2), и траје 60 календарских дана дуже од уговореног рока за извођење свих радова (истражна бушотина-бунар и елаборат о резервама подземних вода). 

· Рок важности банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном 
року тече од дана примопредаје радова за израду истражне бушотине (бунара) и траје 30 дана дуже од гарантног рока.

· За Елаборат о резервама се не даје банкарска гаранција за отклањање 
      недостатака у гарантном року  
 У складу  са горе наведеним објашњењима мењају се следећи чланови  Модела 

уговора: члан 11,12 и 17
5.  Усваја се наведена примедба и у складу са тим мења се члан 5. Модела уговора

      6.   Не усваја се примедба у оквиру казнених одредби и оне остају исте
                         Комисија за јавну набавку

