[image: image1.jpg]



град јагодина

На основу члана 112. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“ број 23/2018, Градска управа за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције, доставља нацрт плана капиталних инвестиција града Јагодине за период 2023.-2025. године, на јавну расправу 
НАЦРТ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  ГРАДА ЈАГОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2023. - 2025. година
                                                                                                                                                                                      у динарима
	Редниброј
	НАЗИВ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
	Планирани износ ПО ГОДИНАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	
	
	2023.
	2024.
	2025.

	1.
	Израда пројектне документације и реконструкција градских саобраћајница

	1.1
	Реконструкција улице Доситејеве
	8.000.000  
	  
	

	1.2
	Реконструкција улице Танаска Рајића
	8.500.000  
	  
	

	1.3
	Реконструкција улице Радмиле Ђорђевић
	
	15.000.000
	 

	1.4 
	Реконструкција улице  Ивана Милутиновића 
	
	7.500.000
	

	1.5 
	Реконструкција улице Милана Мијалковића
	
	
	20.000.000

	1.6
	Реконструкција улице Вукашина Стевановића
	 
	10.000.000
	5.000.000

	2. 
	Реконструкција мостова 
	1.000.000
	1.000.000  
	1.000.000

	3.
	Реконструкција некатегорисаних атарских путева у свим сеоским подручјима на територији града 

	3.1
	Насипање атарских путева каменим материјалом ширине 3,5м, дебљине 25 цм   
	90.000.000 
	 20.000.000  
	20.000.000 

	3. 2  
	Капитално одржавање и реконструкција путева у селима   
	3.000.000
	4.000.000
	4.000.000

	4. 
	Изградња   семафорске раскрснице улица 

7. јули и Бањичка
	3.000.000
	
	

	5.
	Изградња водоводне мреже

	5.1 
	Израда пројектне документације за пројекат  водоснабдевања села Бресја са напојним цевоводом за даље снабдевање водом села Главинци и Коларе 
	1.738.800 
	
	

	6.
	Доградња и реконструкција  постојеће водоводне мреже

	6.1 
	Доградња водоводне мреже у улици Јованче Мицића, дужине 300м   
	3.200.000 
	
	

	6.2 
	Израда пројектне документације и доградња водоводне мреже у улици Владимира Ђорђевића     
	1.700.000
	
	

	6.3 
	Реконструкција водоводне мреже у насељу Колонија Ђурђево брдо, преко пруге 
	600.000
	500.000
	 

	6.4 
	Истражни радови за изградњу бунара за пијаћу воду  на територији града  
	3.000.000 
	 
	

	7.
	Изградња фекалне и кишне канализације

	7.1
	Изградња канализационе мреже у у насељу Колонија 2. фаза
	1.000.000 
	  
	 

	7.2
	Израда канализационе мреже у насељу Стари млин   (Црвене ливаде)
	10.000.000 
	20.000.000
	20.000.000

	7.3 
	Израда пројектне документације за решавање фекалне и кишне канализације ( вакуумска) индустријске зоне у улици Италијанска и канализационе мреже од наплатне рампе до железничког надвожњака
	1.500.000
	
	

	7.4
	Изградња фекалне канализације у дужини од 100м у насељу Трнава ( Црвене ливаде) 
	1.800.000
	
	

	8.
	Набавка мобилијара за опремање јавних површина 

( клупе и ђубријере)
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000

	9.
	Реконструкција објеката школског  образовања

	9.1 
	Изградња објекта основне школе подручног  објекту ОШ “Љубиша Урошевић“ у Старом Ланишту.      
	15.000.000
	
	

	9. 2
	Замена кровног покривача на објекту ОШ „Горан Остојић“ у Јагодини
	5.000.000 
	 
	

	9.3
	Изградња објекта основне музичке школе „Владимир Ђорђевић“
	20.000.000
	20.000.000
	 

	9.4
	Замена унутрашње и спољне столарије на објекту Гимназије „Светозар Марковић“ 
	8.000.000
	
	

	9.5  
	Реконструкција и доградња на објектима  подручне школе са већим бројем ученика
	
	20.000.000
	20.000.000

	9.6 
	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града
	9.000.000
	9.000.000
	10.500.000

	10.
	Реконструкција објеката предшколског  образовања
	
	
	

	10.1
	Замена унутрашње и спољне столарије на објекту  ПУ Пионир- вртић  Лептирић  
	4.000.000
	 
	

	10.2
	Радови на доградњи и опремање дограђеног објекта дечјег вртића Бамби
	 25.000.000
	
	

	10.3 
	Изградња објекта предшколске установе у граду
	
	20.000.000
	30.000.000

	10.4
	Капитално одржавање објекта предшколске установе
	9.000.000
	5.000.000
	8.000.000

	11.
	Радови на реновирању домова културе у селима 
	3.000.000
	3.000.000
	 

	12.
	Реконструкција постојеће сале и доградња нове сале Културног центра
	50.000.000   
	 80.000.000
	70.000.000

	13. 
	Реконструкција и опремање  спортских терена      
	7.000.000
	4.000.000
	5.000.000

	14.
	Реконструкција и уређење туристичких дестинација
	2.000.000  
	5.000.000  
	10.000.000 

	15.
	Изградња и реконструкција аутобуских стајалишта
	500.000
	
	

	16.
	Формирање индустријске зоне 
	
	40.000.000
	50.000.000 

	17.
	Изградња Спомен капеле на Руском гробљу
	2.000.000
	  
	 

	УКУПНО:
	298.538.800       
	285.000.000     
	274.500.000     


